Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story:

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để chủ động quản lý giá mà không cần nhờ admin RikkeiCare.

Lý do chọn vai trò: Quản lý phòng khám là người trực tiếp có nhu cầu cập nhật giá; admin RikkeiCare chỉ đang làm thay theo quy trình hiện tại.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC

- AC 1 – Thành công: Then hệ thống lưu giá mới, hiển thị giá đã cập nhật và thông báo cập nhật thành công.

- AC 2 – Thất bại: Then hệ thống không lưu dữ liệu, hiển thị thông báo yêu cầu nhập giá và giữ người dùng ở màn hình cập nhật.

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Chưa đủ điều kiện chuyển sang Ready for Sprint.

| Definition of Ready | Trạng thái |
| --- | --- |
| User Story đủ 3 vế | Đạt |
| Có tiêu chí nghiệm thu | Đạt |
| Đã được ước lượng | Chưa đạt |
| Đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint | Chưa xác nhận |

Cần ước lượng độ phức tạp và xác nhận phạm vi công việc đủ nhỏ để hoàn thành trong một Sprint trước khi chuyển cột.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

R5 – Tự cập nhật giá gói khám

Feature – Xanh dương

Ưu tiên: Cao nhất

Người phụ trách: Developer phụ trách chức năng quản lý gói khám.

Checklist

Xây dựng chức năng nhập và lưu giá mới.

Kiểm tra giá hợp lệ và xử lý trường hợp bỏ trống.

Kiểm thử cập nhật giá thành công và thất bại.

Tiến độ checklist: 0/3

Hạn hoàn thành: Ngày kết thúc Sprint đã thống nhất trong Sprint Planning.

Vị trí thẻ: Đặt ở đầu cột Sprint Backlog nếu nhóm sắp xếp thẻ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.